XX系统

测试计划与分析报告

团队编号：9

团队成员：倪彦昭（组长）、段晰迈、郑天白、唐睿泽、贾仕林、朱子宁

完成日期：2026.7.16

目录

1．引言	3

1.1编写目的	3

1.2项目背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	4

2．测试计划	4

2.1测试条件	4

2.2测试方案设计	4

3．测试执行情况	5

3.1 软硬件环境	5

3.2 测试结果	5

4．评价	11

4.1范围	11

4.2准则	11

4.3软件能力	12

4.4缺陷和限制	12

4.5建议	12

1．引言

1.1编写目的

本报告是“校园任务互助平台（Campus Task Hub）”的综合测试计划与分析报告，覆盖三部分内容：

（1）网页客户端基于等价类划分的端到端（E2E）自动化测试；

（2）微信小程序端基于同一等价类划分的集成测试；

（3）后端登录接口的性能压测（找服务器极限）。测试立足浏览器/小程序真实交互，采用数据驱动（每个等价类展开多条实例），并辅以多账户人工走查与 k6 压测。读者对象：项目指导教师、第 9 组全体成员，及后续维护与验收人员。

1.2项目背景

项目名称：校园任务互助平台（Campus Task Hub）。

开发团队：本项目组（第 9 组）。

系统架构：前后端分离，后端以 Spring Boot 提供 REST API，前端含网页客户端与微信小程序端，二者共用同一后端。线上部署于阿里云服务器 http://182.92.133.163:8081（Nginx + Spring Boot + MySQL 8，规格 2 核 2GiB）。本次测试针对两端在该真实线上环境下的端到端行为进行等价类集成验证，并对最耗资源的登录接口做性能压测；会改动服务端数据的“有效路径”用例默认跳过，写入型深度用例改用可重置的本地 H2 后端，以保护线上演示库。

1.3定义

有效等价类：对程序规格说明合理、有意义的输入数据集合，用于检验系统是否实现预期功能。

无效等价类：对程序规格说明不合理、无意义的输入数据集合，用于检验系统的容错性与异常防范能力。

数据驱动：每个等价类由生成器产出 N 个“同类而不同值”的样本（网页端默认 50、小程序端 5），循环展开为独立用例。

边界值：等价类的边界取值（如手机号 10/12 位、密码 5/6 位、充值 0 与 100000），每个等价类至少含一个。

端到端（E2E）：用 Playwright 驱动真实浏览器，完整走“打开页面→输入→点击→捕获弹窗提示”的用户路径。

前端拦截：客户端在提交前完成的表单校验（正则/长度/一致性/必填），命中即弹窗并中止请求。

后端残留：某无效等价类被前端拦截、但后端接口层未设同等校验；端到端不受影响，但存在绕过前端注入的风险。

PASS*（弱化项）：功能不受影响的低风险未覆盖点（如未验运营商号段、密码无长度上限），记通过但单列。

dropped_iterations：压测中因服务器无法及时消化而被丢弃的请求，是服务器饱和的标志。

1.4参考资料

Playwright 官方文档（@playwright/test）、k6 官方文档。

2．测试计划

2.1测试条件

硬件设备：本地 PC 测试机一台，公网宽带连接；被测线上服务器为阿里云 2 核 2GiB 实例。

软件及运行环境：

网页端：Playwright（@playwright/test）驱动真实 Chromium 浏览器，4 workers 并行；断言以捕获的原生 alert()/prompt() 文案为准；storageState 复用登录态。

小程序端：微信开发者工具 + 真机预览；等价类取证由 Node 内置 fetch 复现 services 层 REST 请求。

性能压测：k6（constant-arrival-rate 固定到达率执行器），逐档提升目标 RPS，每档 30s。

被测后端：线上 http://182.92.133.163:8081（Nginx + Spring Boot + MySQL 8）；写入型深度用例走本地 H2（localhost:8080，重启即重置）。

测试账号：penguin（已实名认证、普通用户 role=0）。

测试人员：

网页端和压力测试：郑天白

小程序端：朱子宁

2.2测试方案设计

采用黑盒“等价类划分法”：对每个输入项划分有效/无效等价类并取边界值，数据驱动展开多条实例，断言以捕获的原生弹窗或后端错误文案为准。为避免污染线上库，无效用例一律期望被拒（被拒即不落库）；有效字段类采用“填到该步合法、在更后一步安全停下”的方式验证而不落库。以下为各部分方案（等价类编号见 test.md）：

1）网页端已自动化的等价类（Playwright，每类 50 条实例，共约 2200 条）

【登录·账号/密码】有效：正确账密；无效：空输入（边界）/ 账号不存在 / 错误密码。

【注册·用户名】有效：唯一；无效：空（边界）/ 已被占用。

【注册·手机号】有效：11 位 ^1\d{10}$；无效：空 / 10 位（边界）/ 12 位（边界）/ 含字母 / 首位非 1 / 含特殊符号。

【注册·邮箱（可选）】有效：合法邮箱；无效：缺 @ / 缺后缀点 / 连续 @。

【注册·密码与确认】有效：≥6 位（边界 6）；无效：<6 位（边界 5）/ 两次不一致 / 确认为空。

【钱包充值·金额】有效：0.01~100000（双边界）；无效：≤0（边界 0）/ 非数字 / 超上限（边界 100000.01）/ 小数位>2。

【资料·手机号/邮箱】有效：合法值；无效：格式错误（含长度边界）/ 缺 @ / 缺后缀点 / 连续 @。

【任务发布·必填项（payer）】有效：完整合法；无效：标题空（边界）/ 未选分类 / 描述空 / 截止时间空 / 报酬空。

2）小程序端等价类方案（同一 test.md 划分，客户端表单校验层 + 后端接口层双视角）

覆盖认证/注册/校园认证/图片上传/资料与密码修改/充值/发帖/检索/接单/申诉/即时通讯/聊天转账/评价/举报/管理端仲裁与越权共 6 大模块、72 个等价类。

含小程序特有的 TC_MP_ 前缀新增用例：图片大小/类型（TC_MP_IMG）、转账上下限（TC_MP_TRANS）、修改密码（TC_MP_PWD）等。每类以 Node fetch 做 5 条数据驱动取证；另以本地 H2 对资金闭环等写入型规则做 25 项深度取证。

3）性能测试方案（登录接口极限）

对系统最耗 CPU 的登录接口（后端 bcrypt 密码哈希）用 k6 做递增到达率阶梯压测，每档 30s，记录实际 RPS、成功率、p95/p99/最大响应时间。

先粗测 5→80 RPS 定位崩溃区，再细测 12→24 RPS 精确定位拐点。判据：某档实际 RPS 明显低于目标、或 p95 陡增/成功率下降、或出现 dropped_iterations（饱和标志）时，上一档即为极限。

3．测试执行情况

3.1 软硬件环境

测试所用软硬件环境如下：

操作系统：Windows 11（64 位，测试机）/ Linux（线上后端宿主）。

测试工具：Playwright（网页端 E2E，Chromium 内核，4 workers）；Node fetch（小程序端接口取证）；k6（性能压测）。

被测后端：线上 http://182.92.133.163:8081（Nginx + Spring Boot + MySQL 8），阿里云 2 核 2GiB。

3.2 测试结果

本节按“网页端等价类 → 手工走查 → 共享后端缺口 → 小程序端等价类 → 性能压测”顺序汇总。等价类判定准则：无效输入被前端或后端任一层有效拦截、未污染数据库记“通过”；有效输入被正确受理记“通过”；仅当非法数据两层均放行并成功落库才记“不通过”。

网页端等价类测试结果

网页端共自动化 44 个等价类（约 2200 条实例）。执行 39 类：全部通过——其中 35 类干净通过，4 类脚本原始判负经人工复核为断言文案/机制差异导致的误判（系统实际行为正确，见备注）；另 5 类为会改动线上数据的有效路径用例，默认跳过未执行。等价类校验层面未发现前端放行缺陷。

| 用例编号 | 等价类 · 测试点 | 实例数 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 用户认证与基本管理 —— 登录 |  |  |  |  |
| TC_LOG_001 | 账号·有效（已注册账号+正确密码） | 50 | 通过 | 登录成功并发放 JWT |
| TC_LOG_002 | 账号·无效·空输入（边界） | 50 | 通过 | “请输入用户名/手机号/邮箱和密码” |
| TC_LOG_003 | 账号·无效·账号不存在 | 50 | 通过 | “用户名/手机号/邮箱或密码错误” |
| TC_LOG_004 | 密码·有效 | 50 | 通过 | 登录成功 |
| TC_LOG_005 | 密码·无效·空输入（边界） | 50 | 通过 | 补全提示，未发请求 |
| TC_LOG_006 | 密码·无效·错误密码 | 50 | 通过 | 统一提示，不泄露账号是否存在 |
| 模块一 —— 注册 |  |  |  |  |
| TC_REG_001 | 用户名·有效（创建账号） | 50 | 未执行 | 破坏性（会落库），默认跳过 |
| TC_REG_002 | 用户名·无效·空（边界） | 50 | 通过 | “请完整填写必填信息” |
| TC_REG_003 | 用户名·无效·已被占用 | 50 | 通过 | 后端“该用户名已注册” |
| TC_REG_004 | 手机号·有效（11 位） | 50 | 通过 | 通过 |
| TC_REG_005 | 手机号·无效·空（边界） | 50 | 通过 | 必填拦截 |
| TC_REG_006 | 手机号·无效·10 位过短（边界） | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_REG_007 | 手机号·无效·12 位过长（边界） | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_REG_008 | 手机号·无效·含字母 | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_REG_009 | 手机号·无效·首位非 1 | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_REG_010 | 手机号·无效·含特殊符号 | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_REG_011 | 邮箱·有效 | 50 | 通过 | 通过邮箱正则 |
| TC_REG_012 | 邮箱·无效·缺 @ | 50 | 通过（复核） | input[type=email] 原生校验拦截；脚本原判负系机制差异 |
| TC_REG_013 | 邮箱·无效·缺后缀点 | 50 | 通过 | JS“请输入正确的邮箱地址” |
| TC_REG_014 | 邮箱·无效·连续 @ | 50 | 通过（复核） | 同 TC_REG_012，原生校验拦截 |
| TC_REG_015 | 密码·有效 ≥6（边界 6） | 50 | 通过 | 通过长度校验 |
| TC_REG_016 | 密码·无效 <6（边界 5） | 50 | 通过 | “密码长度不能少于 6 位” |
| TC_REG_017 | 确认密码·无效·两次不一致 | 50 | 通过 | “两次输入的密码不一致” |
| TC_REG_018 | 确认密码·无效·为空 | 50 | 通过 | 必填拦截 |
| 模块一 —— 钱包充值 |  |  |  |  |
| TC_WAL_001 | 金额·有效（0.01~100000，双边界） | 50 | 未执行 | 破坏性（真实充值），默认跳过 |
| TC_WAL_004 | 金额·无效·≤0（边界 0） | 50 | 通过（复核） | 前端拒“请输入正确的金额”（线上文案与仓库略异） |
| TC_WAL_006 | 金额·无效·非数字 | 50 | 通过（复核） | 前端拒，同上文案差异 |
| TC_WAL_005 | 金额·无效·超上限（边界 100000.01） | 50 | 通过 | 后端“单笔充值不能超过 100,000” |
| TC_WAL_007 | 金额·无效·小数位 >2 | 50 | 通过 | 后端“金额最多支持两位小数” |
| 模块一 —— 个人资料修改 |  |  |  |  |
| TC_PROF_001 | 手机号·有效 | 50 | 未执行 | 破坏性（改账号），默认跳过 |
| TC_PROF_002 | 手机号·无效·含字母 | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_PROF_003 | 手机号·无效·10 位（边界） | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_PROF_004 | 手机号·无效·12 位（边界） | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_PROF_005 | 手机号·无效·首位非 1 | 50 | 通过 | 格式拦截 |
| TC_PROF_006 | 邮箱·有效 | 50 | 未执行 | 破坏性（改账号），默认跳过 |
| TC_PROF_007 | 邮箱·无效·缺 @ | 50 | 通过 | “请输入正确的邮箱地址” |
| TC_PROF_008 | 邮箱·无效·缺后缀点 | 50 | 通过 | 同上 |
| TC_PROF_009 | 邮箱·无效·连续 @ | 50 | 通过 | 同上 |
| 模块二 任务发布与大厅 |  |  |  |  |
| TC_TASK_003 | 必填·有效（完整合法 payer，创建） | 50 | 未执行 | 破坏性（发帖+冻结余额），默认跳过 |
| TC_TASK_004 | 标题·无效·空（边界） | 50 | 通过 | “请填写标题” |
| TC_TASK_006 | 分类·无效·未选 | 50 | 通过 | “请选择分类” |
| TC_TASK_009 | 描述·无效·空 | 50 | 通过 | “请填写描述” |
| TC_TASK_014 | 截止时间·无效·空（payer） | 50 | 通过 | “请选择截止时间” |
| TC_TASK_012 | 报酬·无效·空 | 50 | 通过 | “请填写报酬金额” |

网页端手工测试（多账户走查）结果

在多账户下对网页端全流程人工走查，发现以下功能/体验问题（多为体验层与实时性，不阻塞主流程）：

·  发布任务：从“去实名认证”页点“取消认证”后跳转到发帖页，建议改为退回上一页。

·  发布任务上传图片处可选中软件/压缩包等非图片文件；发布后不显示；且多次上传相互覆盖（仅保留最后一张）。

·  消息中心部分会话不实时更新：发布方的“接受任务/任务完成”未实时同步到接单方。

·  互助大厅部分任务不实时更新，需刷新或切换页面才显示；且浏览某分类时会错误推送其它分类的新任务（刷新后消失）。

·  接单逻辑：一个任务仅一人可接，但仍需发布方再“接受订单”，语义稍显冗余（建议评估流程）。

·  管理员端：“删除”与“下架”对用户端效果相同（均从大厅消失、不可接单），语义重复。

·  管理员删除/下架后用户端不实时刷新：此时用户点接单会正常跳转，但聊天详情内不可下单并提示任务已取消。

·  管理员浏览大厅时无“接单赚钱”入口，进入任务详情后却出现该入口，点击提示“管理员不能接单”（入口不一致）。

共享后端的等价类缺口（跨端一致）

网页端与小程序端共用同一后端。以下为共享后端的残留缺口，两端同样受影响：① 敏感词昵称（TC_REG_006）——前后端均无过滤，违规昵称可落库；② 超长聊天消息（TC_CHAT_002）——前端无 maxlength、后端不截断，超大文本可入库；③ 后端对“两次密码一致/confirmPassword 必填、昵称长度、邮箱严格后缀、赏金非负”等未设第二层校验，直连接口可绕过前端注入。此外任务标题/描述未强制最短长度、手机号未验运营商号段、密码无长度上限，属低风险弱化项。

小程序端等价类测试结果

小程序端沿用同一 test.md 划分，从“客户端校验层 + 后端接口层”双视角对 71 个等价类做端到端取证（每类 5 条数据驱动实例）。统计：通过 70 项（其中 4 项为 PASS* 低风险弱化：TC_LOG_007 非法号段、TC_LOG_010 密码无上限、TC_TASK_002 短标题、TC_TASK_006 短描述），不通过 1 项（TC_CHAT_002 超长聊天消息，两端两层均未设防可落库）；另有 5 类无效输入被小程序客户端拦截但后端接口层未设同等校验（前端兜底、后端残留，已在表中注明）。另以本地 H2 后端对资金闭环等写入型深度规则做 25 项取证，全部通过（25/0）。

| 用例编号 | 等价类 · 测试点 | 结果 | 说明（前端 / 后端表现） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一 用户认证与基本管理（小程序端） |  |  |  |
| TC_LOG_001 | 手机号 11 位标准（有效） | 通过 | 前端正则通过、后端接受 |
| TC_LOG_002 | 手机号含字母（无效） | 通过 | 前端拦截，未发请求 |
| TC_LOG_003 | 手机号过短（无效） | 通过 | 前端拦截 |
| TC_LOG_004 | 手机号过长（无效） | 通过 | 前端拦截 |
| TC_LOG_005 | 手机号含特殊符号（无效） | 通过 | 前端去空格后正则拦截 |
| TC_LOG_006 | 手机号空输入（无效） | 通过 | 前端拦截 |
| TC_LOG_007 | 非法号段（无效） | 通过（弱化） | 仅校验首位 1 与 11 位，未验运营商号段 |
| TC_LOG_008 | 6~20 位密码登录（有效） | 通过 | 前端≥6 通过、后端登录 200 |
| TC_LOG_009 | 密码过短 <6（无效） | 通过 | 前端拦截“密码至少 6 位” |
| TC_LOG_010 | 密码过长 >20（无效） | 通过（弱化） | 前端仅校验下限、后端 bcrypt 正常，功能不受影响 |
| TC_LOG_011 | 密码空输入（无效） | 通过 | 前端拦截 |
| TC_LOG_012 | 错误密码（无效） | 通过 | 后端拦截“账号或密码错误” |
| TC_REG_001 | 两次密码一致（有效） | 通过 | 前端一致性通过、后端注册成功 |
| TC_REG_002 | 两次密码不一致（无效） | 通过 | 前端拦截（后端未比对，残留） |
| TC_REG_003 | 确认密码为空（无效） | 通过 | 前端拦截（后端未强制，残留） |
| TC_REG_004 | 昵称 2~20 字（有效） | 通过 | 前端长度通过、后端接受 |
| TC_REG_005 | 昵称超长 >20（无效） | 通过 | 前端拦截（后端未限长，残留） |
| TC_AUTH_001 | 学号 2023110245（有效） | 通过 | 前端格式通过、后端接受 |
| TC_AUTH_002 | 学号为空（无效） | 通过 | 前后端均拦截 |
| TC_AUTH_003 | 学号超长 35 位（无效） | 通过 | 前后端均拦截（后端已修复） |
| TC_MP_IMG_001 | 上传≤800KB 的 JPG/PNG（有效） | 通过 | 前端压缩上传、后端存储返回 URL |
| TC_MP_IMG_002 | 选择非图片 .exe/.txt（无效） | 通过 | wx.chooseMedia 仅允许图片 |
| TC_MP_IMG_003 | 单图 >800KB（无效） | 通过 | 前端 MAX_SIZE=800KB 拒收 |
| TC_PROF_001 | 标准邮箱（有效） | 通过 | 前后端均通过 |
| TC_PROF_002 | 邮箱缺 @（无效） | 通过 | 前后端均拦截 |
| TC_PROF_003 | 邮箱缺后缀（无效） | 通过 | 前端拦截（后端放行，残留） |
| TC_PROF_004 | 邮箱空值保存（无效） | 通过 | 前端优雅返回、直连后端拦截 |
| TC_MP_PWD_001 | 新密码与旧密码相同（无效） | 通过 | 前端拦截（小程序特有） |
| TC_WAL_001 | 0<金额≤100000（有效） | 通过 | 前端通过、后端充值成功 |
| TC_WAL_002 | 1~2 位小数 50.50（有效） | 通过 | 前端正则通过 |
| TC_WAL_003 | 零或负数（无效） | 通过 | 前后端均拦截 |
| TC_WAL_004 | 非数字字符串（无效） | 通过 | 前端拦截“请输入正确的金额” |
| TC_WAL_005 | 超大金额 99999999（无效） | 通过 | 前后端均拦截（不超过 10 万） |
| TC_WAL_006 | 小数位过多 10.123（无效） | 通过 | 前后端均拦截（后端已修复） |
| 模块二 任务发布与大厅（小程序端） |  |  |  |
| TC_TASK_001 | 标题 5~30 字（有效） | 通过 | 前端≤30、后端接受 |
| TC_TASK_002 | 标题过短 <5（无效） | 通过（弱化） | 仅校验非空与≤30，短标题可发（非安全风险） |
| TC_TASK_003 | 标题过长 >30（无效） | 通过 | 前端 maxlength + 二次校验 |
| TC_TASK_004 | 标题为空（无效） | 通过 | 前后端均拦截 |
| TC_TASK_005 | 描述 10~500 字（有效） | 通过 | 前端≤500、后端接受 |
| TC_TASK_006 | 描述过短 <10（无效） | 通过（弱化） | 仅校验非空，短描述可发 |
| TC_TASK_007 | 描述为空（无效） | 通过 | 前端拦截 |
| TC_TASK_008 | 赏金小于余额（有效） | 通过 | 前端格式通过，冻结在接单环节 |
| TC_TASK_009 | 余额不足（无效） | 通过 | 接单阶段 BALANCE_NOT_ENOUGH 拦截 |
| TC_TASK_010 | 赏金负数/字母/符号（无效） | 通过 | 前端拦截（后端未校验负数，残留） |
| TC_HALL_001 | 存在关键字检索（有效） | 通过 | 后端近义词搜索返回匹配 |
| TC_HALL_002 | 分类筛选“学术辅导”（有效） | 通过 | 后端按分类返回，无串类 |
| TC_HALL_003 | 乱码无匹配检索（有效边界） | 通过 | 后端返回空集 HTTP200（已修复） |
| 模块三 订单管理与流转（小程序端） |  |  |  |
| TC_ORD_001 | 已认证接他人单（有效） | 通过 | pending→in_progress 正常接单 |
| TC_ORD_002 | 发布者自我接单（无效） | 通过 | 后端拦截“不能接自己的帖子” |
| TC_ORD_003 | 未认证接单（无效） | 通过 | 前后端均拦截，需实名 |
| TC_ORD_004 | 任务已被抢占/重复接受（无效） | 通过 | 后端拦截非法状态流转 |
| TC_DIS_001 | 进行中订单完整原因申诉（有效） | 通过 | 受理，订单转 disputed |
| TC_DIS_002 | 空申诉原因（无效） | 通过 | 前端必填拦截 |
| TC_DIS_003 | 越权申诉他人订单（无效） | 通过 | 后端拦截（无权/不存在） |
| 模块四 即时通讯与聊天支付（小程序端） |  |  |  |
| TC_CHAT_001 | 1~500 字常规消息（有效） | 通过 | 前端非空发送、双方可见 |
| TC_CHAT_002 | 超长消息 >2000 字（无效） | 不通过 | 前端无 maxlength、后端不截断，可落库 |
| TC_CHAT_003 | 空消息（无效） | 通过 | 前端 trim 后静默不发 |
| TC_PAY_001 | 小额转账 <余额（有效） | 通过 | 前端校验、后端即时到账 |
| TC_PAY_002 | 超额转账 >余额（无效） | 通过 | 后端拦截“余额不足” |
| TC_MP_TRANS_001 | 转账 >5000 或 <0.01（无效） | 通过 | 前端上下限拦截（小程序特有） |
| 模块五 评价与举报（小程序端） |  |  |  |
| TC_REV_001 | 1~5 星+合理评语（有效） | 通过 | 前端评分必选、后端写入 |
| TC_REV_002 | 未勾选星级 0 星（无效） | 通过 | 前端拦截“请先选择评分” |
| TC_REV_003 | 超长评语 >1000 字（无效） | 通过 | textarea maxlength=200 限制 |
| TC_REV_DUP | 重复评价同一订单（无效） | 通过 | 后端拦截第二次评价 |
| TC_REP_001 | 填写原因举报（有效） | 通过 | 后端受理，同人同帖仅一条 |
| TC_REP_002 | 举报原因为空（无效） | 通过 | 前后端均拦截（小程序无分类单选） |
| 模块六 后台管理（小程序端） |  |  |  |
| TC_ADM_001 | 仲裁判给发布者·退款（有效） | 通过 | refund 分支全额退款付款方 |
| TC_ADM_002 | 仲裁判给接单者·结算（有效） | 通过 | settle 分支全额结算收款方 |
| TC_ADM_003 | 仲裁无处理说明（无效） | 通过 | 前端拦截“请填写处理说明” |
| TC_ADM_004 | 部分结算金额越界（无效） | 通过 | 前端拦截金额范围 |
| TC_ADM_PRIV | 普通用户越权访问管理接口（无效） | 通过 | 后端 HTTP403，前端二次校验 |

注：“通过（弱化）”为 PASS* 低风险项；标“残留”者端到端记通过，但后端接口层缺同等校验，需后端补齐。

性能压测结果（登录接口，阿里云 2 核 2GiB）

性能测试针对系统最耗 CPU 的登录接口（后端 bcrypt 密码哈希）进行。工具 k6，采用 constant-arrival-rate 固定到达率执行器，逐档提升目标 RPS、每档持续 30s，自动预分配并弹性扩容 VU，记录每档实际吞吐、成功率与响应时间分位数。为避免单次跨度过大，先做粗测（5→80 RPS）定位崩溃区间，再做细测（12→24 RPS）精确定位性能拐点；整轮压测在低峰期进行。判据：某档实际 RPS 明显低于目标、或 p95 陡增/成功率下降、或出现 dropped_iterations 时，上一档即为极限。

① 粗测（5→80 RPS，每档 30s）——定位崩溃区间：

| 目标RPS | 实际RPS | 成功率 | p95(ms) | p99(ms) | 最大(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.0 | 100.0% | 174 | 213 | 240 |
| 10 | 10.0 | 100.0% | 184 | 219 | 374 |
| 20 | 19.8 | 100.0% | 3866 | 5877 | 8439 |
| 30 | 26.0 | 93.6% | 8820 | 15015 | 20779 |
| 40 | 32.0 | 44.0% | 1422 | 1712 | 3419 |
| 60 | 46.0 | 41.3% | 3424 | 5168 | 6181 |
| 80 | 58.0 | 42.7% | 8119 | 12788 | 20632 |

整体：请求 5904，错误率 40.55%，dropped_iterations=1449。可见：10 RPS 内 p95≈180ms、100% 成功；20 RPS 起p95 从 184ms 暴涨到 3866ms（吞吐尚能跟上但延迟已不可用）；30 RPS 成功率跌至 93.6%；40 RPS 及以上成功率跌到约 41~44%、大量请求快速失败并累计 dropped，服务雪崩。

② 细测（12→24 RPS，每档 30s）——精确定位拐点：

| 目标RPS | 实际RPS | 成功率 | p95(ms) | p99(ms) | 最大(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12.0 | 100.0% | 144 | 280 | 414 |
| 14 | 14.0 | 100.0% | 170 | 297 | 404 |
| 16 | 16.0 | 100.0% | 318 | 681 | 843 |
| 18 | 18.0 | 100.0% | 601 | 856 | 1097 |
| 20 | 20.0 | 100.0% | 793 | 866 | 926 |
| 22 | 21.8 | 99.8% | 3680 | 5961 | 7611 |
| 24 | 23.1 | 100.0% | 5444 | 8417 | 12633 |

整体：请求 3753，错误率 0.03%，dropped_iterations=34。可见：12~20 RPS 均 100% 成功、p95 从 144ms 平滑升至793ms；22 RPS p95 陡增到 3680ms 并开始出现 dropped；24 RPS p95 5444ms。性能拐点落在 20→22 RPS 之间。

性能结论：登录接口在该 2 核 2GiB 单机上安全承载约 18~20 RPS（p95<800ms、成功率 100%），性能拐点约 22 RPS，超过 30 RPS 即雪崩。瓶颈为 CPU——登录的 bcrypt 密码哈希为 CPU 密集运算（反推每次约 100ms CPU，对应 cost≈10），2 核饱和吞吐即约 20 次/秒。因系统采用 JWT，仅登录一步昂贵，登录后携带 token 的浏览/读取类请求承载远高于此值。

4．评价

4.1范围

本次测试以等价类划分法覆盖网页端与小程序端的登录、注册、校园认证、图片上传、资料/密码修改、充值、发帖、检索、接单、订单流转、申诉、即时通讯、聊天转账、评价、举报、管理端仲裁与越权等平台绝大多数核心业务，并对登录接口做了性能极限压测。局限性：网页端 E2E 为浏览器 UI 级黑盒、小程序端取证为接口级黑盒，均未覆盖像素级视觉/多分辨率适配、弱网表现与高并发下的行级锁/事务问题；会改动线上数据的有效路径用例默认跳过，写入型深度用例改在本地 H2 验证；性能压测仅针对登录接口，未覆盖读接口与混合流量的整体容量。

4.2准则

有效等价类评价准则：系统不误拦、正确受理、功能顺畅闭环，记通过。无效等价类评价准则：非法/越界数据被“前端或后端”任一层主动阻断（前端弹窗中止请求，或后端返回 4xx / success=false），脏数据不入库即记通过；仅当前后端两层均放行、非法数据成功落库时记不通过。对“前端拦截、后端残留”的情形端到端记通过，但在缺陷分析中单列后端残留风险。性能评价准则：以“实际 RPS 能跟上目标、成功率 100%、p95 在可接受范围（如 <1s）、无 dropped_iterations”界定安全承载区，首个明显劣化档的上一档为极限。

4.3软件能力

测试表明，系统在关键流程具备可靠的能力：

网页端前端表单校验完备：手机号/邮箱正则、密码长度与两次一致、充值金额（有限数、上限 10 万、两位小数）、发布必填项等均在提交前拦截；本次执行的 39 个等价类（约 1950 条实例）全部通过。

小程序端双层防御成熟：客户端表单校验在发请求前拦截绝大多数非法输入，72 个等价类通过 70 项；核心资金闭环、越权/非法状态流转防护、重复评价与超额转账拦截等 25 项写入型深度用例全部通过。

登录鉴权正确：错误账号与错误密码统一返回“用户名/手机号/邮箱或密码错误”，不泄露账号是否存在；JWT 鉴权，管理员不参与交易；普通用户越权访问管理接口被 HTTP403 拦截。

性能：登录接口在 2 核 2GiB 单机上安全承载约 18~20 RPS、拐点约 22 RPS；因采用 JWT，仅登录昂贵，登录后请求承载远高于此值。跨端结论一致，共享后端已加固项（学号超长、充值小数位/超限、举报空原因、大厅乱码检索等）两端同受益。

4.4缺陷和限制

等价类校验层面，两端前端均未发现放行缺陷。真实缺陷与限制集中在三类：（1）端到端真实缺陷（两端两层均未设防）：敏感词昵称（TC_REG_006）与超长聊天消息（TC_CHAT_002）可落库。（2）共享后端残留缺口：注册两次密码一致/confirmPassword 必填、昵称长度、邮箱严格后缀、赏金非负等后端第二层校验缺失，虽被客户端兜底，但直连接口可绕过前端注入。（3）功能/体验与性能限制：图片上传可选非图片且多次上传相互覆盖、消息中心与任务大厅部分不实时、管理员“删除/下架”语义重复且用户端不实时刷新、管理员接单入口不一致；登录接口在 2 核 2GiB 下吞吐上限约 20 RPS，过载时请求排队至约 8 秒才失败（非快速失败）。上述问题不阻塞主流程，但会带来体验落差、数据健壮性与高并发稳定性隐患。

4.5建议

为弥补上述缺陷、实现高质量交付与验收，提出以下建议：

1. 端到端真实缺陷（最高优先级，两端+后端协同）：

为昵称与聊天消息增加长度限制与敏感词过滤——前端补 maxlength/本地敏感词，后端补服务端长度截断与敏感词校验，形成双层。

2. 共享后端第二层校验（交后端负责人，与小程序端报告一致）：

为 RegisterRequest/UpdateEmailRequest/CreatePostRequest 等 DTO 补 Bean Validation：confirmPassword 一致性、昵称 @Size、邮箱严格后缀、赏金 @DecimalMin≥0 等，堵住绕过前端直连接口的注入路径。

3. 网页端功能/体验（本端可自主修复）：

图片上传增加 MIME/扩展名与大小校验、拒收非图片、多图改累加而非覆盖；

任务大厅与消息中心接入 WebSocket 或增量游标，修正状态不实时与跨分类错误推送；

统一管理员“删除/下架”语义并即时刷新用户端；统一接单入口使管理员大厅与详情页一致。

4. 性能与容量（后端/运维）：

登录吞吐若需提升：降低 bcrypt cost（10→8，省一半 CPU，需权衡安全）或升配至 4 核；给登录加限流与过载快速失败，避免过载时排队至数秒才失败拖垮整机；后续补测读接口与混合流量以评估整体容量。

5. 低风险优化：为标题/描述补最短长度、手机号加运营商号段校验、密码加长度上限。

6. 团队协同：按“端到端真实缺陷 > 后端残留 > 体验优化 > 性能优化”的优先级排期；两端共享同一后端，后端项统一修复以避免重复。